ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.10.2016 года (нарастающим итогом)

Трубникоборское сельское поселение Тосненского района

| Наимено-вание проекта |  | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  |  |  |  |  | Исполнено на 01.10.2016 (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  | Исполнено за последний квартал 2016 года |  |  |  |  |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) |  | За счет средств местного бюджета (рублей) |  | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) |  | За счет средств местного бюджета (рублей) |  | За счет средств внебюджетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) |  | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |  | За счет средств внебю-джетных источни-ков (рублей) |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |
| Частичный ремонт участка дороги по ул. Механизаторов |  | 360 |  | 344769 | 258576,7 |  | 86192,3 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 258576,7 |
| Частичный ремонт участка дороги по ул. Мира |  | 200 |  | 534278,5 | 400708,9 |  | 133569,6 |  | 0,0 |  | 444698,25 | 394698,25 |  | 50000,00 |  | 0,0 | 444698,25 |  | 394698,25 | 50000,00 |  | 0,0 |  | 6010,65 |
| Ремонт сети уличного освещения по ул. Мира, Озерная, Вокзальная, Новая |  | м 1670 шт. 50 |  | 637552,5 | 482314,4 |  | 155238,1 |  | 0,0 |  | 637552,5 | 482314,4 |  | 155238,1 |  | 0,0 | 637552,5 |  | 482314,4 | 155238,1 |  | 0,0 |  | 0,00 |
| Чистка канав вдоль улиц |  |  |  | 48000 | 0,0 |  | 0,0 |  | 48000 |  | 48000 | 0,0 |  | 0,0 |  | 48000 | 48000 |  | 0,0 | 0,0 |  | 48000 |  | 0,0 |
| Чистка территории под линиями уличного освещения |  |  |  | 48000 | 0,0 |  | 0,0 |  | 48000 |  | 48000 | 0,0 |  | 0,0 |  | 48000 | 48000 |  | 0,0 | 0,0 |  | 48000 |  | 0,0 |
| Итого |  |  |  | 1612600 | 1141600 |  | 375000 |  | 96000 |  | 1178250,75 | 877012,65 |  | 205238,1 |  | 96000 | 1178250,75 |  | 877012,65 | 205238,1 |  | 96000 |  | 1141600 |
| Глава администрации поселения ____________ |  |  |  |  | Шейдаев С.А. |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа ___________ _____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _____________ |  |  | ______________________ |  |  |  |  |
| Исполнитель Афанасьева В.В. 8(81361)77123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |